|  |
| --- |
| 第1 页 |

**项目申报书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 人力资源和社会保障国际交流合作信息数据库系统建设项目(第二期) |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编码： | 1171211000002 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目单位： | 人力资源和社会保障部国际交流服务中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| 上级单位： | 人力资源和社会保障部国际交流服务中心 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中央部门： | 人力资源和社会保障部 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | |  |  |  | | |
| 单位地址 | |  |  |  | | |
| 项目类别 | | 其他项目 | | | | |
| 项目属性 | | 其他类延续项目 | | | | |
| 预算科目 | | 社会保障和就业 | | | 类 |  |
| 人力资源和社会保障管理事务 | | | 款 |  |
| 项目申请理由及项目主要内容 | 申请理由：  在部领导的关心和指导下，在部内有关单位的大力支持和帮助下，去年，我们申请立项《人力资源和社会保障国际交流合作信息数据库系统》建设项目。从项目启动以来，我们积极与部有关司局沟通，探讨有关业务合作需求，积极到部内外相关的研究机构座谈走访，寻求工作支持和合作意向，并到国家信息中心及著名的智库公司进行学习交流，开拓了视野，经过充分准备，目前，我们已初步建立了人力资源和社会保障部国际交流合作信息数据库系统结构框架，重点建设国外人力资源和社会保障领域政策信息库、国内人力资源和社会保障领域政策信息库、国际交流合作项目信息库等；我们通过国际劳工组织、部内外研究机构、法律出版社、图书馆、国家信息中心等渠道，搜集整理了50个国家、涉及23个法规分类的法规目录8000多条，搜集整理国内人力资源和社会保障领域涉及21个分类的法律法规3000多篇，已基本完成数据库建设第一期建库所需信息。    继续丰富《人力资源和社会保障国际交流合作信息数据库系统》的内容，加强数据库系统的功能，将数据库系统建设成为国内外人力资源和社会保障领域法律法规、国际合作项目、出访考察报告及课题研究的信息共享平台，建立完善国际交流服务信息化系统，该系统可为部领导及部内各单位人员提供更好的国际业务方面的资讯服务，可以方便快捷的办理出国境手续，对推动我部"十二五"时期的信息化建设将起到重要作用。  项目主要内容：  根据工作需要，人力资源和社会保障国际交流合作信息数据库建设二期工程在一期设计的基础上，继续完成国外法规文件的收集和翻译工作，国内政策信息库主要完成法规政策文献的分类和信息收集整理工作，初步实现双语查询功能。国际合作项目库和政策研究成果信息库主要是整合国际合作项目、政策研究成果及出访报告等，同时增加出国（境）人员信息管理系统开发和应用工作。其中：  （一）国外法律数据库的信息收集及翻译工作  一期项目已经收集了50个国家23个法规分类中的一般劳工和就业法、三方协商、社会保障法律法规近8000条法规目录，在此基础上，进一步收集其他国家及分类法规目录，并重点翻译与人力资源和社会保障有关的、最新的法律法规全文约150万字。  （二）国内政策信息库  数据库建设二期工作主要是完善一期法规目录体系，并按照法规类别进行分类，在此基础上，逐步完成国内法律、法规文件的翻译工作。初步实现国内人力资源和社会保障法律法规文件的双语查询。该部分工作量大约为50万字。  （三）出国（境）人员信息管理系统  为我部出国（境）团组提供出国（境）手续办理流程图，使办理人员更加直观的了解相关手续的办理顺序，提高手续办理效率。并根据国别提供签证表的下载、各国家的基本情况介绍和法律法规信息服务等。  按照依法治国基本方略的要求，适应各级人力资源和社会保障部门、各类用人单位、广大劳动者和整个社会对人力资源和社会保障法律知识的现实需要，紧密结合法制建设的新进展、新成果，用三年时间，建立人力资源和社会保障法规政策咨询服务体系，为广大人民群众提供可靠的法规政策咨询服务，提高他们的法律意识和依法维护自身权益的能力。  2012年要完成的目标任务是：  1. 法律法规查询数据库基本建立，实现对人力资源社会保障相关法律法规、规章、规范性文件和司法解释、地方性法规的数据查询功能，实现对部分业务领域热点、重要词条的全文搜索和权威解释功能。  2. 主要对1949年以来制定的涉及人力资源和社会保障方面的司法解释以及地方性法规进行认真清理，并制作电子文本，进一步完善人力资源和社会保障法规政策数据库。  3.组织对人力资源和社会保障领域的重点、热点问题进行研究和梳理，组织人员编写有关的法制宣传材料。 | | | | | |